冷水滩区林业局2018年度部门整体支出绩效

自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况。

1、机构设置：区林业局设3个内设机构:办公室(加挂“计划财务股”、“政工股”、“纪检监察室”牌子)、资源林政法规股（加挂“行政审批股”牌子）、造林股(加挂“区退耕还林办公室”、“区油茶管理办公室”牌子)，所属行政单位1个（森林公安分局），16个事业单位，区苗圃(全额拨款事业单位)、森林资源保护站、下河线木材检查站、岭头上木材检查站、种苗站、林业科技站、野生动植物保护站、营林站、曲河林业工作中心站、岚角山林业工作中心站、普利桥林业工作中心站、黄阳司林业工作中心站、绿化委员会办公室、林业调查规划设计队、林业产权管理与资产评估中心、林业综合执法大队。

2、人员编制情况：在职实有人数206人（其中林科所7人），退休人员82人（其中林科所38人），局聘用人员7人。

3、车辆编制情况：车辆编制数5辆，现有执法执勤车辆共计5辆。

（二）2018年的重点工作

2018年全年计划营造林0.81万亩，森林抚育1万亩、公益林管护20.17万亩，退耕还林管护19万亩。森林火灾维持平稳态势，林业社会总产值较上年增加20%，森林覆盖率增加1个百分点，确保森林资源稳步增长，林业生态环境继续改善。

（三）部门整体支出情况

2018年部门整体支出为5090.57万元，其中工资福利支出（含住房公积金）1879.96万元，对个人和家庭支出的补助支出7.99万元，商品和服务支出208.74万元，退耕现金支出494.35万元，其他农业支出60.10万元，一般行政事务管理支出9.79万元，森林培育支出1324.48万元，森林生态效益补偿支出435.88 万元，湿地保护支出71.90万元，林业产业化支出35万元，林业贴息贷款支出120.72万元，林业防火减灾支出75万元，其他林业支出331.66万元，防汛支出5万元，其他公路水路运输支出30万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况。

2018年部门基本支出2096.69万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出（含住房公积金）1879.96万元，对个人和家庭支出的补助支出7.99万元，商品和服务支出208.74万元。

（二）项目支出情况。

2018年部门项目支出2993.88万元，主要是为完成其特定的现在工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括退耕现金494.35万元，其他农业支出60.1万元，一般行政事务管理9.79万元，森林培育1324.48万元，森林生态效益补偿435.88 万元，湿地保护71.9万元，林业产业化35万元，林业贴息贷款120.72万元，林业防火减灾75万元，其他林业支出331.66万元，防汛5万元，其他公路水路运输支出30万元。

（三）“三公”经费情况

2018年度“三公经费”支出49.3万元，其中因公出国（境）费支出0万元；公务接待费支出6.5万元；公务用车购置及运行费支出42.8，主要为车辆购置、维修、保险、燃油、过路费等。

三、部门整体支出绩效情况

（一）造林绿化工作全面完成。2018年全区调用各类苗木156.3万株，完成人工造林1.5万亩，为计划任务1.3万亩的115.4%；完成通道绿化里程134公里、建设“秀美村庄”示范村53个，栽植桂花树、红叶石楠等绿化大苗38.6万株；完成油茶低产林抚育改造1.8万亩；完成义务植树140万株。

（二）森林资源保护成效明显。一是组织开展了“春雷2018” 、绿剑2018”专项打击行动，严厉打击采挖煤矸石等非法采矿、乱征滥占林地等破坏森林资源的违法犯罪活动。共立破林业案件24起，处理违法人员25人，其中刑事拘留6人；依法取缔关停采石场、红砖厂4家。二是森林防火形势平稳，共查处火情3起，其中行政处罚2起2人，取保候审1起1人；全区松毛虫等森林病虫害发生面积约3万亩，采用生物制剂和“以虫治虫”的方式防治3万亩，有效防止了林业有害生物的传播和蔓延，确保了全区生态安全。

（三）3个国家级园区申报建设取得阶段性成绩。一是国家林业产业示范园区。2018年7月24日国家林业和草原局发文认定冷水滩林业产业示范园为“国家冷水滩林业产业示范园区”。二是湖南腾云岭国家森林公园。7月底已向国家林业和草原局递交了国家级森林公园申报材料，11月11日国家林业和草原局组织专家来我区开展腾云岭国家森林公园考察评估，2019年1月已报批成功。三是湘江国家湿地公园。2018年3月5日湘江省级湿地公园获省林业厅批准，正在开展湿地公园修建性详细规划设计工作；完成蔡市镇邓家铺村377亩的湘江流域退耕还林还湿试点工程建设规划，已完成招投标确定建设施工方，正开展施工建设，预计12月30日前完成建设。

（四）林业项目申报资金发放到位。一是共申报争取完善退耕还林、生态公益林、造林补贴、森林抚育补贴、林区道路建设、林业有害生物防治、油茶产业发展等项目资金1612万元。二是完成了2018年度林业贷款中央财政贴息项目申报，共审核申报12家林工企业和个人，申报林业存续贷款额为2.68亿元，申请林业贷款贴息额为420万元，批复下拨120万元。三是发放退耕还林补助、生态公益林补贴、中央财政造林补贴、森林禁伐补助资金共计802万元。

四、绩效自评得分情况及绩效等级

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行分析计算。对照既定的部门整体支出绩效评价指标，按照评分标准，2018年度区林业局整体支出绩效自评得分95.5分，绩效评价等级结果为“优”。

五、存在的问题

我区的林业工作虽然取得了一定的成绩，但离上级的要求和群众的期望尚有差距，还存在一些影响我区今后林业可持续发展的问题，主要表现为：

（一）捕猎野生动物、采挖珍贵野生植物等破获森林资源的违法活动仍时有发生，主要原因是利益驱动部分人员法制观念淡薄，群众保护生态环境意识不强。

（二）湿地保护与修复缺乏长远规划，难以实现点与面的结合。我区已成功申报湖南冷水滩湘江省级湿地公园，积极探索湿地保护、修复与管理新模式，但全区尚未制定湿地保护与恢复专项规划。虽然在湿地公园、退耕还林还湿试点、农村生活污染治理等方面做了大量工作，但缺乏全区布局，湿地保护与恢复工作尚未做到点面结合，通盘统筹。

六、改进措施和有关建议

（一）加强森林资源管理，保护绿水青山。严厉打击乱砍滥伐林木、毁林开垦、乱捕滥猎野生动物、乱采滥挖野生植物等破坏森林资源的违法犯罪行为。进一步加强森林防火基础设施建设，优化专业森林消防队伍，构建森林火险预警系统，强化野外用火管控，确保有效控制森林火灾发生。加强森林病虫害防治，突出抓好松毛虫等主要林业有害生物的虫情监测、预报和防治，严防林业有害生物的传播。

（二）全面推进国土绿化，建设美丽乡村。贯彻落实乡村振兴战略，大力开展乡村绿化美化建设，全区计划完成荒山造林1.5万亩、乡村公路绿化100公里、秀美村庄建设20个、油茶垦复0.5万亩，油茶低产林抚育0.5万亩、义务植树115万株、完成中幼林抚育1.5万亩。

（三）加大争资引项力度，促进林业产业发展。加大向上争资和招商引资力度，积极向上争取长江防护林、石漠化综合治理等项目，加强招商引资，促进林业产业发展。同时加强对区重点招商引资项目的跟踪服务，积极提供必要林业资料。

（四）稳步推进国家公园申报建设，带动城乡旅游。积极与省林业厅、国家林业和草原局联系衔接，全面推进腾云岭国家森林公园规划与建设；尽快完成湘江湿地公园修建性详细规划设计，并按规划开展湿地公园建设，逐步推进国家级湿地公园申报工作。