永州市综合职业中等专业学校水、电改造工程

发

包

文

件

发包编号：HNGLZB-2019-017

发包单位：永州市综合职业中等专业学校

代理机构：湖南国林项目管理有限公司

二○一九年十二月

目   录

第一部分  交易公告 …………………………………………………………1

第二部分  承包人须知前附表…………………………………………………4

第三部分 承包人须知正文……………………………………………………8

第四部分 承包文件的编写与制作格式 ……………………………………13

第五部分 评审办法……………………………………………………………25

第六部分 建设工程施工合同…………………………………………………29

第七部分 施工图纸 …………………………………………………………42

第八部分 工程量清单 ………………………………………………………42

第一部分  交易公告

湖南国林项目管理有限公司受永州市综合职业中等专业学校的委托，对永州市综合职业中等专业学校水、电改造工程施工进行公开交易发包，该项目已由冷水滩区发改委以冷区发改投【2018】41号批准建设，建设资金来源为预算专项资金。根据《永州市国家规模标准以下使用国有资金投资工程建设项目交易管理办法（试行）》（永政办发[2017]7号），以及《永州市冷水滩区国家规模标准以下使用国有资金投资工程建设项目交易管理办法（试行）》等文件规定，有关发包事项现公告如下：

1、发包编号：HNGLZB-2019-017

2、工程概况：

2.1发包人名称：永州市综合职业中等专业学校

2.2发包人地址：永州市综合职业中等专业学校

2.3 项目名称：永州市综合职业中等专业学校水、电改造工程

2.4建设规模：本工程为永州市综合职业中等专业学校水、电改造工程，工程造价为2074331.27元；

2.5发包范围：本工程为永州市综合职业中等专业学校水、电改造工程，具体以招标人提供的工程量清单为准；

2.6建设地点：永州市综合职业中等专业学校；

2.7项目资金来源：预算专项资金；

2.8发包价格：2074331.27元；

2.9项目完成期限：60天（日历日）；

2.10质量要求：按国家验收规范达到合格工程标准；

2.11保修要求：按国家有关规定保修。

2.12发包单位不统一组织进行工程现场踏勘。由于本项目施工环境较复杂，施工难度较大。为了使投标人充分了解工程现场相关原始资料和数据，因此投标人投标前可自行到发包单位处了解相关情况并踏勘现场。

3、承包人企业资质等级要求：

3.1  具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期；湖南省外企业须按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）；

3.2  具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包叁级及以上资质，安全生产许可证处于有效期；并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；

3.3拟任本项目负责人须具有机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格及有效的B类安全生产考核合格证书，其证书注册单位与承包人一致，且未在其他在建设工程中任职；不接受承包单位法定代表人和总经理作为施工项目部关键岗位人员；

3.4施工项目部关键岗位人员数量不得低于湘建建[2015]57号文规定的最低配备标准，即至少包括（项目负责人 1人、施工员 1人、安全员 1人）；施工项目部关键岗位人员不得同时在二个及二个以上的建设工程项目中任职，施工项目部关键岗位人员在湖南省建筑市场监管公共服务平台上查询无押证；（1、承包人属企业的，需提供关键岗位人员2019年8月1日至开标截止时间前连续3个月的养老保险证明资料，同时需提供查询网址、查询账号及查询密码），有下列情况之一的承包人将按废标处理：①没按发包文件规定的时间缴纳养老保险的；②提供的养老保险查询网址和密码无法查询的；③查询结果显示不是承包人的。2、承包人属事业单位的，必须提供2019年8月1日至开标截止时间前连续3个月的由承包人为其购买的劳动保障部门的养老保险发票和事业单位法人证书原件）。

3.5省外企业关键岗位人员如持有外省住房和城乡建设主管部门颁发的技术职称证书，其证书应能通过互联网查询真伪，或提供由省级住房和城乡建设主管部门出具的证书真实性证明。省外企业由企业所在地地（市）级及以上建设行政主管部门提供施工项目部关键岗位人员无在建工程证明；

3.6本项目不接受任何形式的联合体交易。

4、发包文件获取方式：
    4.1请各承包人于交易截止之日前通过永州市冷水滩区政府网站(http://www.lst.gov.cn/)上下载发包文件。

4.2发包文件每套售价400元，递交承包文件时缴纳，否则拒绝接受其承包文件。

5、评审办法

5.1评审办法采用“合理定价评审抽取法”；本项目资格审查方式为开标后资格审查。

6、合格性评审

6.1本项目若参加交易的承包人过多，超过15家（含15家）以上时，可先从所有报名承包人中随机抽取9家入围，评审委员会对入围承包人进行合格性评审。

7、交易时间和地点：

7.1交易截止时间： 2019年12月31日9时30分整；交易地址：天福大酒店八楼会议室（冷水滩区凤凰园梧桐路区政府旁）。

7.2  逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求密封和加写标注的交易文件，项目业主不予受理。

7.3  交易参与单位必须由企业法定代表人或授权委托人（授权委托人必须是本项目拟任项目负责人）持法定代表人授权委托书及本人有效的二代身份证到场参加投标。否则，项目业主不予受理，取消其交易参与资格。

8、本公告在冷水滩区政府网站(http://www.lst.gov.cn/)上发布。

9、本项目监管部门为永州市冷水滩区建设工程招标投标管理办公室 0746-8219911。

10、联系方式和联系人：

发包单位：永州市综合职业中等专业学校

地    址：永州市综合职业中等专业学校

联 系 人：曾主任

电    话：15367549699

发包代理机构：湖南国林项目管理有限公司

联 系 人：蒋女士

电   话：0746-8326090

第二部分  承包人须知

承包人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程概况 | 永州市综合职业中等专业学校水、电改造工程 建设地点为永州市综合职业中等专业学校 |
| 2 | 资金来源 | 预算专项资金； |
| 3 | 资质与合格 条件的要求 | 1、具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期；湖南省外企业须按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）； 2、具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包叁级及以上资质，安全生产许可证处于有效期；并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力； 3、拟任本项目负责人须具有机电工程专业贰级及以上注册建造师职业资格及有效的B类安全生产考核合格证书，其证书注册单位与承包人一致，且未在其他在建设工程中任职；不接受承包单位法定代表人和总经理作为施工项目部关键岗位人员； 4、施工项目部关键岗位人员数量不得低于湘建建[2015]57号文规定的最低配备标准，即至少包括（项目负责人 1人、施工员 1人、安全员 1人）；施工项目部关键岗位人员不得同时在二个及二个以上的建设工程项目中任职施工项目部关键岗位人员在湖南省建筑市场监管公共服务平台上查询无押证；（1、承包人属企业的，需提供关键岗位人员2019年8月1日至开标截止时间前连续3个月的养老保险证明资料，同时需提供查询网址、查询账号及查询密码），有下列情况之一的承包人将按废标处理：①没按发包文件规定的时间缴纳养老保险的；②提供的养老保险查询网址和密码无法查询的；③查询结果显示不是承包人的。2、承包人属事业单位的，必须提供2019年8月1日至开标截止时间前连续3个月的由承包人为其购买的劳动保障部门的养老保险发票和事业单位法人证书原件。 5、省外企业关键岗位人员如持有外省住房和城乡建设主管部门颁发的技术职称证书，其证书应能通过互联网查询真伪，或提供由省级住房和城乡建设主管部门出具的证书真实性证明。省外企业由企业所在地地（市）级及以上建设行政主管部门提供施工项目部关键岗位人员无在建工程证明。 |
| 4 | 发包范围 | 本工程为永州市综合职业中等专业学校水、电改造工程，具体以招标人提供的工程量清单为准； |
| 5 | 付款方式 | 按工程进度付款，完成工程量30%时，支付已完工程量的80%工程款，完成工程量60%时，支付已完工程量的80%工程款，工程全部完工验收合格后支付至合同价款的97%，余款3%作为质保金一年后无质量问题付清。 |
| 6 | 合理定价 | 本项目合理定价为2074331.27元。 |
| 7 | 取费标准 | 按冷水滩区财政投资评审中心的要求。 |
| 8 | 定额执行 | 按冷水滩区财政投资评审中心的要求。 |
| 9 | 材料价格 | 参照冷水滩区财政投资评审中心的有关材料价格及冷水滩区的材料市场价格,并考虑施工期间的市场价格浮动和风险因素后由承包人自行确定。 |
| 10 | 施工合同价 | 采用固定单价合同。 |
| 11 | 工程价款的变更 | 除因发包人提出的设计变更或工程量增减允许工程价款可变更（增减）外,其余均不得调整价款。 增减的办法同上述7、8、9条规定。 |
| 12 | 完成期限 | 60天（日历日）。 |
| 13 | 质量标准 | 按国家验收规范达到合格工程标准； |
| 14 | 交易保证金 | 交易保证金：人民币贰万元整（￥20000.00元） 递交方式：由承包单位基本账户转入下列指定账户管理。发包人不接受以现金方式提交的交易保证金，以现金方式提交的交易保证金无效。 账户名称：永州市冷水滩区建筑工程管理办公室 开户银行：中国建设银行永州市分行营业部 帐 号：4300 1510 0710 5250 5377 注：（1）转交易保证金时，必须在银行进账单上注明“永州市综合职业中等专业学校水、电改造工程”的交易保证金，如果没注明是“永州市综合职业中等专业学校水、电改造工程”的交易保证金，由此造成无法查实是否到账的，后果由承包人自行负责。 （2）请将交易保证金于投标截止时间前转入指定账户管理，以到账为准。 |
| 15 | 交易截止时间及交易地址 | 交易截止时间2019年12月31日9时30分整； 交易地址：天福大酒店八楼会议室（冷水滩区凤凰园梧桐路区政府旁） |
| 16 | 评审办法 | 合理定价评审抽取法 |
| 17 | 履约保证金 | 履约保证金10%。 |
| 18 | 保 修 | 按国家有关规定保修 |
| 19 | 承包文件 装订要求 | 统一胶装成册，一式三份，其中正本一份，副本二份并加盖公章 |
| 20 | 构成文件的其他材料 | 要求提交的证书及证明原件如下： （1）营业执照副本； （2）资质等级证书副本（资质证书提供复印件的应加盖投标人公章，并可通过扫描二维码查询）； （3）企业安全生产许可证副本； （4）入湘施工登记证明（仅省外企业提供）； （5）项目负责人建造师注册证、B类安全生产考核合格证书、施工员、安全员岗位资格证书及安全员C类安全生产考核合格证书； （6）施工项目部关键岗位人员须提供连续三个月（2019年8月1日至开标截止时间前）养老保险证明，并提供查询网址、户名及密码； （7）省外企业关键岗位人员如持有外省住房和城乡建设主管部门颁发的技术职称证书，其证书应能通过互联网查询真伪，或提供由省级住房和城乡建设主管部门出具的证书真实性证明。省外企业由企业所在地地（市）级及以上建设行政主管部门提供施工项目部关键岗位人员无在建工程证明； （8）企业基本户开户许可证； （9）承包保证金银行转账单； 说明： （1）如果以上原件正在年检，则必须提供年检单位出具的有效盖章证明原件。 （2）承包人应将以上原件装入文件袋内单独提交，原件需列详细清单。 （3）施工项目部关键岗位人员证书原件按承包人实际配备的施工项目部岗位人员核查，但承包人必须满足本项目建设规模和招标文件所要求的最低岗位人员配备标准。 （4）按湘建建[2018]140号文规定，安全生产管理人员（建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员）安全生产考核合格证书提供电子证照的，应从湖南省住房和城乡建设厅网站打印并加盖单位公章，并可通过扫描二维码或在湖南省住房和城乡建设厅查询真伪。 |
| 21 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：3人，专家3人； 评标专家确定方式：从湖南省评标专家库随机抽取技术、经济类评标专家 3人； 分工：评标委员会主任在与其他评标委员会成员协商的基础上，可以将评标委员会划分为技术组和商务组，但最终评审结果须全体评标委员会一致认可。 |
| 22 | 身份验证 | 承包人由企业法定代表人或授权委托人（授权委托人必须是本项目拟任项目负责人）持法定代表人授权委托书及本人有效的二代身份证到场参加投标，否则视为不响应交易文件作废标处理。 |
| 23 | 招标代理费及建设工程交易费 | 本项目招标代理费为冷水滩区财政审定金额11147.00元，评标劳务费由承包人在领取中标通知书时一次性支付。 交易服务费由承包人在成交通知书发出之前按湖南省发改委（湘发改价费【2019】366号）文件规定的标准交纳。 |

第三部分  承包人须知正文

一、 总  则

1、发包编号：详第一部分交易公告第1条。

2、工程概况：详承包人须知前附表中序号1的内容。

3、定义：（略）

4、资金来源：详承包人须知前附表中序号2的内容。

5、资质与合格条件的要求：详承包人须知前附表中序号3的内容。

6、转包及分包承包人不得借用他人名义参与交易，一经发现，发包方将终止其交易权利,承包人将承担一切损失及相关法律责任。

7、发包范围：详承包人须知前附表中序号4的内容。

8、付款方式：详承包人须知前附表中序号5的内容。

9、现场勘察：本项目不统一组织现场勘察。

10、交易费用

10.1承包人自行承担所有与参加交易有关的全部费用，不管交易结果如何，发包方对上述费用不负任何责任。

二、发包文件

12、发包文件阅读与接收

12.1承包人应详细阅读发包文件全部内容，不按发包文件的要求提供承包文件和资料，将会导致交易被拒绝。

12.2承包人收到发包文件时，应检查页数和附件数量，承包人发现任何页数或附件数量遗缺，数字或词汇模糊不清，词义含混不清，应以书面形式及时告知发包方补全或澄清，如果承包人不按上述方式提出要求所造成的不良后果，发包方不承担任何责任。

13、发包文件的澄清（略）

14、发包文件的修改（略）

三、发包要求

15、合理定价详见承包人须知前附表中序号6的内容。

16、交易报价承诺

承包人交易报价承诺的确定以发包文件规定的承包范围和省有关计价管理规定计算，并经区财政评审后的总造价为基础，综合考虑安全性、合理性、经济性，依据各承包人各自实力和掌握的市场信息自主决定是否接受发包人的合理定价；所有交易报价均以发包人的合理定价为准，不得另行报价。

17、施工合同价

17.1承包人承诺的合理定价即为施工合同价；

17.2工程价款的变更：详承包人须知前附表中序号11的内容。

18、交易工期、质量与保修要求

18.1完成期限和质量：详承包人须知前附表中序号12、13的内容。

18.2保修要求:详承包人须知前附表中序号18的内容。

19、奖罚（略）

20、交易保证金详承包人须知前附表中序号14的内容。

20.1交易保证金必须在递交承包文件前从公司基本账户汇入发包人指定账户。

20.2成交承包方的交易保证金收到工程承包通知书后五个工作日内无息退还。

20.3其他未成交的承包人或者在交易截止时间前放弃参与交易的，其交易保证金，在工程承包通知书发出之日起5个工作日内由收款人退还。

20.4有下列情形之一的，承包方的交易保证金将被没收。

20.4.1承包人开标后撤出交易或者拒绝签订合同的。

20.4.2承包人的投诉举报，经查实属恶意或不实投诉举报的。

21、承包文件的有效期（略）

22、承包文件的递交

22.1将承包文件按要求包装密封后，按承包人须知前附表中15序号规定的时间和地点派专人递交。

22.2承包人自行送达，在规定时间内送达的承包文件发包方应签收并署明时间。

23、交易截止时间

23.1交易截止时间：按承包人须知前附表中15序号规定的时间。

23.2在交易截止时间以后送达的承包文件，发包方将拒绝接收。

24、承包文件的修改和撤回（略）

四、交易及评审

25、开标

25.1发包方按发包文件规定的时间、地点主持公开开标。承包人由企业法定代表人或委派拟任本项目负责人参加。参加开标的承包人代表应签名报到，以证明其出席开标会议，开标会将请有关部门进行监督。

25.2承包人由企业法定代表人或授权委托人（授权委托人必须是项目负责人）持法定代表人授权委托书及本人有效的二代身份证到场参加承包，否则视为不响应招标文件作废标处理。

25.3开标时查验承包文件的密封情况，确认无误后拆封唱标，唱承包文件“承诺书”的内容以及发包方认为合适的其他内容并记录。

26、存在下列情况之一的交易被拒绝接收和确认为废标：

26.1有下列情况之一的交易将被拒绝接收

26.1.1逾期送达的或者未送达指定地点的；

26.1.2未按发包文件要求密封的。

26.2承包文件有下列情形之一的，由评审委员会初审后按废标处理：

26.2.1未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

26.2.2未按发包文件要求提交交易保证金的；

27、承包文件的澄清（略）

28、评审委员会组成和评审原则

28.1发包方根据建设工程项目的特点组建评审委员会。

28.2评审工作应坚持客观、公正、公平、自主和注重信誉的原则。

28.3评审委员会所采取的做法不对承包人作原因解释。

29、接受和拒绝交易（略）

30、评审

30.1评审根据承包人须知前附表中序号16中的办法进行（具体详见发包文件第四部分），评审委员会和评审方法执行七部委联合发布的第12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》等规定。

30.2评审委员会全面负责评审工作，对具备实质性响应的承包文件进行评估和比较。评审委员会完成评审后写出评审报告。

30.3评审委员会根据发包文件第四部分评审办法确定出合格的承包人，进入公开随机抽取程序。

30.4承包条件：

30.4.1承包文件符合发包文件要求；

30.4.2经评审委员会评审为合格承包人的；

30.4.3若排序优先的承包候选人放弃承包、因不可抗力提出不能履行合同，或者承包文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或弄虚作假被举报经查实认定违反发包文件规定的，发包人可以确定排名次之的承包候选人为承包人，以此类推。

31、评审过程保密（略）

五、授予合同

33、最终审查（略）

34、工程承包通知书

34.1在交易有效期内、承包候选人公示期满后，发包方以书面形式通知所选定的承包方。

34.2承包方必须在提交了履约保证金后，才有资格与发包人签订施工合同。

34.3工程承包通知书将是合同的一个组成部分。

35、履约保证金

35.1承包人在签订施工合同前须向发包人足额交纳详承包人须知前附表中序号17中规定的履约保证金；

35.2 履约保证金在保修责任证书发出后无息退还。

35.3如果承包人未能按发包文件的要求足额提交履约保证金，则发包人有充分的理由取消其承包资格并没收交易保证金。如果给发包人造成损失超过保证金数额的，应当对超出部分予以赔偿。

36、签订合同

36.1承包方应按工程承包通知书中规定的时间、地点与发包人签订施工承承包合同，否则按开标后撤回交易处理、承包人的交易保证金将被发包方没收。

36.2发包文件、承包方的承包文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

第四部分  承包文件的编写与制作格式

一、总 则

1、承包文件计量单位及文字（略）

2、承包文件的组成

仅做承包文件、不做技术标(施工组织设计)。待承包结果确定后，由承包人在签订施工合同时提交技术标(施工组织设计)。但不得因技术标的问题而要求增加工程造价。

3、承包文件填写

3.1 承包人必须毫无例外地使用发包文件提供的承包文件格式。

4、承包文件的签署及规定

4.1组成承包文件的各项资料均应遵守本条规定。

4.2承包文件的每页都需承包人法人代表或其授权委托人签字或盖章，同时加盖承包人单位公章。

4.3承包文件的份数：承包文件叁份（正本一份，副本二份）；正本需本人亲笔签字，盖章必须为原章；副本可由正本复印，封面除外。

4.4承包文件不得涂改，增删，承包文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由承包人负责。

二、承包文件的编写与制作（格式）

5、承包文件格式详附件一至附件十二；

6、承包报价：承包人应根据发包人提供的发包文件、施工图纸和有关技术资料及交易答疑纪要，以及自身的经济实力和技术力量，参照冷水滩区的市场施工价，自行确定是否需要预算和能否接受发包人的合理定价。

7、承包文件的制作与密封

7.1承包人应将承包文件承包文件统一装订成册，字迹必须十分清晰。

7.2承包文件叁份[正本一份、副本二份]装入同一个自备的密封袋中，并在密封套上都要加贴密封条、封套骑缝加盖单位公章和法定代表人（或其委托代理人）印鉴或签字，密封套上写明发包编号、项目名称、承包申请人全称。同时要注明“     年         月    日   时前不得开封”（按承包人须知前附表第15序号规定的时间）。

后附：承包文件格式

永州市综合职业中等专业学校水、电改造工程

发包编号：

承

包

文

件

承包申请人(全称并盖章)：

法定代表人或其授权委托人 (签字或盖章):

单位地址:

二O一  年  月   日

目录

附件一：承包报价

附件二：承诺书

附件三：法定代表人身份证明

附件四：授权委托书

附件五：企业简历

附件六：承包单位资质证书复印件

附件七：项目管理机构组成表

附件八：项目负责人简历表

附件九：主要项目管理人员简历表

附件十：关键岗位人员养老保险证明资料

附件十一：拟投入本工程的机械设备情况

附件十二:工程量清单

附件一：

承包报价

致：永州市综合职业中等专业学校

1、根据贵方发包编号为      发包文件，我方经考察现场和研究上述工程发包文件的承包人须知、合同条款、技术规范、施工图纸和其他有关文件后。同意如下：

（1）承包范围：永州市综合职业中等专业学校水、电改造工程

（2）承包总价：

（3）我方完全接受发包人提供的由冷水滩区财政评审中心出具的各项综合单价及其组成内容，并严格按约定的发包范围和合同条款，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

（4）我方完全接受发包文件和合同条款约定的工程量增减的计价原则。

（5）我方承诺在施工过程中不得更换人员，必须在现场工作；特殊情况下，经发包人方书面批准，方可更换和离开现场。

（6）我方将按发包文件的规定履行合同责任和义务。

（7）我方已详细审查全部发包文件，包括补充说明文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

（8）如果在开标规定时间和日期后，承包人在交易有效期内撤回交易，其交易保证金将被发包方没收。

（9）我方同意提供按照发包方可能要求的与交易有关的一切数据或资料。

（10）按上述合同条款、技术规范、施工图纸的要求承包此工程的材料供应、工程施工、安装、直到竣工验收和保修维护。

2、与本项目有关的一切正式往来通讯请寄：

承包人名称：    （公章）

法定代表人或其授权委托人：   （签字或盖章）

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

电子邮箱：

附件二：

承诺书

（发包人名称）：

1、如果我方承包，我方承诺如下：

（1）质量承诺：按国家验收规范达到合格工程标准。

（2）完成期限承诺：若我方承包，我方保证在     天工期内竣工并移交整个工程。

（3）保修服务措施承诺：按国家有关规定保修。

（4）费用承诺：若我方承包，保证足额交纳招标代理服务费和市场交易服务费等费用。

（5）我方将按照规定提交承包额10%的履约保证金，并承担合同履约责任。

（6）我方保证不拖欠民工工资。

2、除非另外达成协议生效，你方的工程承包通知书和本承包文件将构成约束我们双方的合同。

承包人名称：                         （盖单位章）

法定代表人或其授权委托人：            （签字或盖章）

附件三：

法定代表人身份证明

承包人名称：

单位性质：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：         职务：

系                   （承包人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明

| 法定代表人二代身份证复印件（正面） | 法定代表人二代身份证复印件（反面） |
| --- | --- |

承包人：           （盖单位章）

年        月        日

附件四：

授权委托书

本人       （姓名）系       （承包单位名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改            （项目名称）         施工承包文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：       。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证明

| 法定代表人二代身份证复印件（正面） | 委托代理人二代身份证复印件（正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人二代身份证复印件（反面） | 委托代理人二代身份证复印件（反面） |

承包人名称：                      （盖单位章）

法定代表人：                      （签字）

委托代理人：                      （签字）

年       月       日

附件五：

企业简历

| 承包人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目负责人人员 |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）               承包人名称：（盖章）

附件六 ：

承包单位资质证书复印件：

依次提供营业执照副本、资质等级证书副本，安全生产许可证、交易保证金回执单、湖南省住房和城乡建设信息网网上查询件或入湘登记证（仅省外企业提供）等相关证件复印件。

附件七：

项目管理机构组成表

| 姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 |  |

附件八：

项目负责人简历表

项目负责人应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证复印件及无在建工程项目的承诺书，管理过的项目业绩须附合同协议书和竣工验收备案登记表复印件。类似项目限于以项目负责人身份参与的项目。（类似项目不做资格要求）

| 姓 名 |  | 职 称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 年龄 |  | 拟在本工程任职 | 项目负责人 |
| 注册建造师执业资格等级 | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书证号 |  |
| 主要工作经历 |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

注：项目负责人在建项目情况：省内企业项目负责人在建工程情况和省外企业项目负责人在湖南省内在建工程情况以湖南省建筑市场监管公共服务平台查询为准；省外企业由企业所在地地（市）级及以上建设行政主管部门提供的拟任项目负责人无在建工程证明。

#### 附件九：

#### 主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指项目施工员、安全员岗位人员。应附岗位资格证书、身份证复印件，安全员还应附安全生产考核合格证书C证复印件。

| 岗位名称 |  |
| --- | --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  |
| 性 别 |  | 毕业学校 |  |
| 拥有的岗位资格 |  | 专业职称 |  |
| 岗位资格证书编号 |  | 工作年限 |  |
| 主 要 工 作 业 绩 及 担 任 的 主 要 工 作 |  |

注：1.施工项目部关键岗位人员（除项目负责人）在建项目情况：省内企业关键岗位人员在建工程情况和省外企业关键岗位人员在湖南省内在建工程情况以湖南省建筑市场监管公共服务平台查询为准；省外企业由企业所在地地（市）级及以上建设行政主管部门提供的拟任施工项目部关键岗位人员（除项目负责人）无在建工程证明复印件。

2.省外企业关键岗位人如持有外省住房和城乡建设主管部门颁发的岗位资格证书，须提供证书真伪查询官方网站网址或提供省级住房和城乡建设主管部门出具的证书真实性证明复印件。

#### 附件十：

#### 所有关键岗位人员养老保险证明资料复印件

附所有关键岗位人员养老保险证明资料复印件，并提供查询网址、户名及密码；

附件十一：

拟投入本工程的机械设备情况

| 机械或设备名称 | 型号 | 数量（台） | 总功率（KW/hp） | 现存地点 | 产地 | 制造年份 | 自有或租赁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：机械设备情况要求标明自有或租赁。

附件十二：

工程量清单

目  录

1.合理价确认函格式

2.合理价确认函附件资料内容

## 1.合理价确认函格式

关于                   （项目名称）合理价确认函

（发包人名称）：

我方在此声明：

1、我方已按照发包文件规定的发包范围对发包人提供的合理价及其组成内容以及详细清单进行了认真阅读和核对，完全接受发包人提供的合理价及其组成内容，并严格按约定的发包范围和合同条款，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

2、我方完全接受发包文件和合同条款约定的工程量增减的计价原则。

3、我方已对发包人提供的合理价及其组成内容按发包文件要求签字、盖章，并作为本确认函的附件。

承 包 人：           （全称）         （盖单位公章）

法定代表人：              （签字）

注册造价工程师：            （签字、盖章）

日期       年       月       日

## 2.合理价确认函附件资料内容

【发包人提供的合理定价预算书在湖南省永州市冷水滩区政府网(http://www.lst.gov.cn/)上发布，请投承包人自行下载】。按发包文件要求签字、盖章，并作为合理价确认函的附件。

第五部分  评审办法

本项目采用“合理定价评审抽取法”，评审委员会对承包文件进行资格审查。

其评审程序分别为：承包文件资格审查，进入公开随机抽取，推荐承包候选人。

1、承包文件文件资格评审

1.1承包文件文件资格评审：评审委员会了解和熟悉发包文件和承包文件，可以要求承包人对承包文件中的内容作必要的澄清、说明或者纠正；进行资格性检查，符合性检查；确定不合格承包人和进入详细评审阶段的承包人名单。

1.2 评审委员会可以书面方式要求承包人对承包文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者纠正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出承包文件的范围或者改变承包文件的实质性内容。

承包文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本承包文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

澄清、说明、补正事项纪要表

| 序号 | 承包人 | 承包文件中需要澄清的页次 | 对承包文件中含义不明确 | 对同类问题 表述不一致 | 明显文字和计算错误的内容 | 承包人签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.3  进行资格性检查：资格性检查是评审委员会根据法律法规和发包文件的规定，对承包文件的证明文件、资格文件、交易保证金进行检查和评价。

资格性检查一览表

| 序 号 | 承包人 | 违背 法规 有关 规定 的 | 证明文件 | 合格性 | 交易保证金情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 承包文件填写签署情况 | 法人代表授权委托书 | 企业资质情况 | 营业 执照 | 建造师资质情况 | 质量员、安全员 |  |

有下述情况之一的，评审委员会认定其为不合格承包人：

1.3.1  在评审过程中，评审委员会发现承包人以他人的名义交易的；串通交易的；以行贿手段谋取承包或者以其他弄虚作假方式交易的；

1.3.2  承包人拒不按照要求对承包文件进行澄清、说明或者补正；

1.3.3  承包文件没有承包人法人代表或其授权委托人签字（或盖章）或者加盖公章的；

1.3.4  没有按照发包文件要求提供交易担保或者所提供的交易担保有瑕疵的；承包人不能提供合法的、真实的材料证明其为合格承包人的；

1.3.5承包人资格条件不符合国家有关规定或者发包文件要求的；其它不能满足法律法规资格性规定的。

1.4进行符合性检查：符合性检查是评审委员会根据发包文件的规定，对承包文件的完整性、响应性进行检查和评价。

符合性检查一览表

| 序号 | 承包人 | 完整性 | 实质性响应 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 承包文件 的组成 | 承包文件的格式 | 报价范围 | 质量 等级 | 完成期限 | 保修承诺 | 合同条款 | 其它实质性内容 |

有下述情况之一的，评审委员会认定其为不合格承包人：

1.4.1  承包文件载明的交易范围小于发包文件规定的发包范围；

1.4.2  承包文件载明的质量等级低于发包文件规定的；

1.4.3  承包文件载明的工期超过发包文件规定的；

1.4.4  承包文件附有发包人不能接受的条件的；

1.4.5  其他未能实质响应发包文件条件和要求的。

1.5  评审委员会认定资格性、符合性检查不合格，确定为不合格承包人。

不合格承包人名单表

| 不合格情况 承包人 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.6评审委员会认定资格性和符合性检查合格，确定可以进入详细评审的承包人。

进入详细评审的承包人一览表

| 序号 | 投 标 人 | 备 注 |
| --- | --- | --- |

2、公开抽取程序

（1）、按提交承包文件的顺序，每个承包人的授权委托人及本人身份证，在号码箱中公开抽取一个号码球，承包人抽取的号码即代表该承包人，当场公布每个号码所对应的承包人；

（2）、各承包人抽取的号码球自行放入自动抽取机内，由发包人代表起动自动抽取机，自动吹出三个号码球，其中：

A、吹出的第一个号码相对应承包人为第一承包候选人；

B、吹出的第二个号码相对应承包人为第二承包候选人；

C、吹出的第三个号码相对应承包人为第三承包候选人；

（3）、承包候选人依法进行公示，公示期不少于三日。

3、发包人应当在公开抽取的承包候选人中，确定第一承包候选人为预承包人。第一承包候选人放弃承包、因不可抗力提出不能履行合同，或者发包文件规定应当提交担保而在规定的期限内未能提交的，发包人可以确定第二承包候选人为承包人。第二承包候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，发包人可以确定第三承包候选人为承包人，否则应当依法重新发包。

第六部分：建设工程施工合同

湖南省建设工程施工合同

(仅供参考)

工程名称：

工程地点：

发 包 人：

承 包 人：

湖 南 省 建 设 厅

第一部分  合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》 、 《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                        工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                                      。

2.工程地点：                                      。

3.工程立项批准文号：                                。

4.资金来源：                                      。

5.工程内容：                                      。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》 （附件 1）。

6.工程承包范围：

。

二、合同工期

计划开工日期：     年     月     日。

计划竣工日期：     年     月     日。

工期总日历天数：     天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合                                     标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                       （¥           元） ；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                       （¥           元） ；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）                       （¥           元） ；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）                       （¥           元） ；

（4）暂列金额：

人民币（大写）                       （¥           元）。

2.合同价格形式：                                   。

五、项目经理

承包人项目经理：                                    。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有） ；

（2）投标函及其附录（如果有） ；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4.

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于     年     月     日签订。

十、签订地点

本合同在                                         签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                         生效。

十三、合同份数

本合同一式     份，均具有同等法律效力，发包人执     份，承包人执     份。

发包人： （公章）             承包人： （公章）

法定代表人或其委托代理人：     法定代表人或其委托代理人：

（签字）                       （签字）

组织机构代码：             组织机构代码：

地址：                     地址：

邮政编码：                 邮政编码：

法定代表人：               法定代表人：

委托代理人：               委托代理人：

电话：                     电话：

传真：                     传真：

电子信箱：                 电子信箱：

开户银行：                 开户银行：

账号：                     账号：

监管单位：

第二部分  通用合同条款（略）

详见《湖南省建设工程施工合同HNJS-2014》（示范文本第二部分）

第三部分  专用合同条款

1、一般约定

1.1词语定义

1.1.2.4监理人：

名称：                                          ；

资质类别和等级：                                ；

联系电话：                                      ；

1.1.2.5设计人：

名称：                                          ；

资质类别和等级：                                ；

联系电话：                                      ；

1.5合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：①合同协议书、②中标通知书、③投标函及投标函附录、④合同专用条款、⑤合同通用条款、⑥技术标准和要求、⑦图纸、⑧已标价工程量清单、⑨其他合同。

1.6图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：  签订合同后7天内   ；

发包人向承包人提供图纸的数量：         肆套        。

发包人向承包人提供图纸的内容： 见该工程招标发布的设计图清单    。

1.6.4承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程进度计划、专项安全施工方案、工程验收申请、工程款支付申请、部分工程的大样图、加工图；

承包人提供的文件的期限为：     签订合同后7天内    ；承包人提供的文件的数量为：  叁套  ；

承包人提供的文件的形式为：      书面                  ；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内；

1.10交通运输

1.10.3场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：合同约定的施工范围为场内，否则为场外。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：      。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 不调整         。

2.2发包人代表

发包人代表：

姓名：                            ；

身份证号：                        ；

职务：    项目负责人              ；

联系电话：                        ；

发包人代表：

姓名：                            ；

身份证号：                        ；

职务：          \                 ；

联系电话：                        ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责工地相关事项。

2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：  签订合同后3天内  。

2.4.2提供施工条件

关于发包方应负责提供施工所需要的条件，包括：

3、承包人

3.1承包人的一般义务

3．1．1承包人提供的竣工资料的内容：  按通用条款          。

承包人需要提交的竣工资料套数：叁套                        。

承包人提交的竣工资料的费用承担：自负                      。

承包人提供的竣工资料移交时间：竣工验收后20天内           。

3.1.2承包人应履行的其他义务：如需签订合同时另商议        。

3.2项目经理

3.2.1项目经理：

姓名：            ；

身份证号：                         ；

建造师执业资格等级：               ；

建造师注册证书号： 湘              ；

建造师执业印章号：    /            ；

安全生产考核合格证书号：        ；

联系电话：   ；

承包人对项目经理的授权范围如下： 工程施工及质量管理         ；

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：20天             。

3.3承包人人员

3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按公司项目部的通知 。

3.7履约担保

承包人提供履约担保；提供                               。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：中标金额的10%，由中标单位在领取中标通知书前递交。

4、监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按合同控制工程建设投资、质量、进度、协调各方工作关系。

关于监理人的监理权限：按通用条款                       。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由发包方承担    。

4.2监理人员

总监理工程师：

姓名：                    ；

职务：   工程师           ；

监理工程师执业资格证书号：                       ；

联系电话：                ；

5、工程质量

5.1质量要求

5.1.1特殊质量标准和要求：按国家验收规范达到合格工程标准    。

关于工程奖项的约定：   \   。

5.2．隐蔽工程检查

5．2．1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：各分项工程、隐蔽工程逐项检查验收并提前24小时通知业主。

监理人不能按时进行检查时，应提前 12 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 24 小时。

6、安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按通用条款     。

6.1.2关于治安保卫的特别约定：无约定、按通用条款             。

6.1.3文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按通用条款                       。

6.1.4关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：建设单位在办理工程项目安全受监手续时将安全文明费一次性拨付到位 。

7、工期和进度

7.1施工组织设计

7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：进度、计划、技术方案 。

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：收到开工通知后7日内。

发包人和监理人收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到文件后7日内。

7.2测量放线

7.2.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限签订合同后三天内。

7.3工期延误

7.3.1因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 每延误一天处罚违约金1000元，依此类推（不足一天按一天计算）。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：不应超过工程总造价的5%。

7.3.2因发包人的原因导致工期延误，由监理方签出证明单。

7.3.3提前竣工的奖励

7.3.4提前竣工的奖励：       无     。

8、材料与设备

8.1主要材料要求

8．1.1乙方负责采购材料设备的，应按照合同约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。乙方在材料设备到货前24小时内通知监理工程师和甲方代表清点；

8.1.2乙方采购的材料设备与设计或标准要求不符时，乙方应按监理工程师和甲方代表要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延；

8.1.3乙方采购的材料设备在使用前，乙方应按监理工程师和甲方代表的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由乙方承担；

8.1.4监理工程师和甲方代表发现乙方采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由乙方负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延；

8.1.5乙方需要使用代用材料时，应经监理工程师和甲方代表认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。

8.1.6所有相关主要材料须经甲方考察认可后方能采购使用于本工程。

8.2样品

8.2. 1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：如有见合格附件。

8.3、施工设备和临时设施

8.3.1承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：双方另议。

9、试验与检验

试验与检验费用的约定：按政策执行，送检样品检查费用归承包方负责，质监等部门到工地现场抽样检查费用由发包方负责。

10、变更、增减工程量

10.1变更的范围和内容

变更的范围和内容的约定：按通用条款。

10.2变更程序：按通用条款的规定。

10.4变更估价

10.4.1变更估价原则

关于变更估价的约定：

11、价格调整

11.1市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

12、合同价格计算与支付

12.1合同价格形式

总价合同

总价包含的风险范围：本项目风险包干系数为1，风险范围包括本合同约定的范围内的所有人工、材料和设备价格上涨或下浮。

合同价款调整的条件：设计変更或工程量增减。

合同价款调整的方法：以永州市冷水滩区财评中心评审的价格标准计价。

12.2履约金预付款

12.2.1履约金的支付

12.3计量

12.3.1计量原则

工程量计算规则：按通用条款。

12.3.2计量周期

关于计量周期的约定：按工程形象进度计量。

12.3.3总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：按总价子目的分解计量及通用条款填报。

12.4工程款支付

12.4.1工程进度款的审核按通用条款的规定执行。

12.4.2进度款及工程款的支付

13、验收和工程试车

13.1分部分项工程验收

13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2竣工验收

13.2.1竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：承包人向监理及发包方申请竣工验收申请，报告一份，收到申请报告后7天内组织有关部门进行验收，竣工验收合格并经验收各方签字的最后日期为实际竣工验收日期。

发包人不按照本项约定组织竣工验收，颁发工程接收证书：若发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

13.2.2移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

13.3工程试车

13.3.1试车程序

工程试车内容：      无        。

13.6竣工退场

13.6.1竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：在验收合格后10天内将材料全部清理完毕。

14.竣工结算及方式

14.1竣工结算申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工验收合格后15天内。

竣工付款申请单应包括的内容：按通条款提交完整的结算资料、清单及竣工结算合同价款等 。

14.2竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：  10天内完成审批 。

发包人完成竣工付款的期限：按专用条款12.4.2的规定执行  ，

关于竣工结算审核的方式和期限：发包方收到承包方编制结算书3个月内审核完毕。

14.3最终结清

14.3.1最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 一式四份。

承包人提交最终结清申请单的期限：缺陷责任期结束后30天内   。

14.3.2最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：承包人提交最终结清申请单 三个月内。

（2）发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书后30天内 。

15.缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：     12个月     。

15.3质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：   是  。

15.3.1承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （2） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：     /           ；

（2）竣工结算后扣留3 %的工程款；

（3）其他方式：               /                   。

15.3.2质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  （2）  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质理保证金；

（3）其他扣留方式：             /                       。

关于质量保证金的补充约定：竣工验收合格之日起缺陷满无息付清 。

15.4保修

15.4.1保修要求

保修要求：按国家有关规定保修。

15.4.3修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：10天内必须修复，否则发包方有权另行通知他人维修，维修款从质保金中扣除支付。

16.违约

16.1.1发包人违约的情形：      按通用条款     。

16.2承包人违约

16.2.1承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：     按通用条款       。

17.不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力的事件之外，视为不可抗力的其他情形： 无 。

18.保险

18.1工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人须为本工程办理建筑工程一切保险、并支付保险费用 。

18.3安全生产责任保险

关于安全生产责任保险的约定：由承包人负责办理本工程安全生产责任保险及费用 。

20.争议解决

争议经协商，委托检测、鉴定、审核、申请调解未能达成一致意见或不委托检测，鉴定、审核也不申请调解的向永州市冷水滩区仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

- 补充条款

承包人承诺按时时足额支付民工工资，如有拖欠，发包人有权从工程款中代为扣付。

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期限内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3、装修工程为 2 年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5、供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6、其他项目保修期限约定如下：保修期为2年。

质理保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起10天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、发生紧急事故需要抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：    无    。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，

作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                  发包人（公章）：

地址：                           地址：

法定代表人（签字）：              法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：              委托代理人（签字）：

电话：                           电话：

第七部分   施工图纸（施工图纸由承包人到发包人处借用）

第八部分：工程量清单（另册）

详见附件招标人提供的工程量清单