附件1

冷水滩区城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（城市燃气管道等老化更新改造方向）2023年中央预算内投资计划申报表

单位：万元

| 序号 | 市县 | 项目名称 | 建设性质 | 建设任务及年度建设内容 | 项目 总投资 | 已下达中央预算内投资 | 本次申请中央预算内资金 | 拟开工 时间 | 拟建成 时间 | 项目 业主 （法人） | 日常监管直接责任单位 | 项目“一件三证”办理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 市州合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷水滩区 | 冷水滩高科园西片管道改造工程 | 改建 | 项目建设内容为燃气、供水及排水设施老化更新，包括： 高科园西片约19566.9米老旧燃气管道改造；6467.9米供水管道改造；6734.7米排水管道改造。 | 5337.1 | 0 | 2401 | 2023年2月 | 2024年6月 | 湖南潇湘兴业集团公司 | 冷水滩区发展和改革局 | 已办理“一件三证”（该项目不涉及用地） |