附件3
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表
项目名称：冷水滩区国有工矿棚户区改造二期工程——湖塘安置小区  审核部门（公章）：                          
工程编号：43110319101001157                              审核人（签字）：
	





项目基本信息
	建设单位
	湖南潇湘兴业集团公司
	企业信用代码
	91431103689507900N

	
	具体地点
	冷水滩区湖塘路与珍珠路交汇处东北角、西北角

	
	投资类型
	政府投资建设项目（房屋建筑及城市基础设施非线性工程类）
	项目类别
	建筑工程

	
	建设工程规划许可证编号
	建字第431100202300019号、建字第431100202300020号

	
	立项文号
	湘发改投资【2015】797号

	
	立项批准机关
	湖南省发展和改革委员会

	
	立项批复时间
	2015年9月22日
	立项机关级别
	省级机关

	
	总面积
（平方米）
	261068
	总投资
（万元）
	66726.00

	
	建设性质
	新建项目
	工程用途
	居住建筑

	
	建设规模
	总建筑面积261068平方米（其中东区153364平方米，西区107704平方米）

	
	计划开工
	2019年10月31日
	计划竣工
	2021年10月30日

	




施工合同信息









施工合同信息

	合同名称
	建设工程施工合同

	
	合同类别
	施工总承包
	承包单位
	湖南省第四工程有限公司

	
	合同编号
	/
	合同金额
（万元）
	63224.307821

	
	项目负责人
	黄洁
	身份证号码
	431122********0011

	
	建设规模
	总建筑面积372573.69平方米(含地下室96751.62平方米)。其中东区204484.02平方米，西区168089.67平方米。

	
	合同承包内容
	冷水滩区国有工矿棚户区改造二期工程的土石方、基坑支护、建筑工程等（具体以财政评审预算书中标明的工程内容为准），具体详见施工图和工程量清单。

	
	合同签订日期
	2019-11-20
	记录登记时间
	2022-11-10

	
	计划开工日期
	2019年10月31日
	计划竣工日期
	2021年10月30日

	
	合同工期
	24个月
	质量目标
	工程质量必须符合国家法律、法规、技术规范标准、设计文件及本合
同规定的标准，并达到合格的验收标准。

	监理合同信息
	合同编号
	43110319101001157-HZ-001
	合同名称
	建设工程监理合同

	
	承包单位
	湖南和天工程项目管理有限公司
	签订日期
	2020-01-14

	
	合同金额
	700万元
	合同记录登记时间
	2022-11-09

	
	计划开工日期
	2020年1月14日
	计划竣工日期
	2024年1月13日

	
	合同工期
	48个月
	质量目标
	[bookmark: _GoBack]合格

	
	建设规模
	总建筑面积372573.69平方米(其中东区204484.02平方米，西区168089.67平方米，包含地下室96751.62平方米)

	
	合同承包内容
	1、 监理范围:冷水滩区国有工矿棚户区改造二期工程的土石方、基坑支护、建筑工程等(具体以财政评审预算书中标明的工程内容为准)的施工准备阶段、施工阶段、保修阶段、缺陷责任期的全过程监理，包括但不限于施工及保修阶段的质量控制、投资控制、进度控制、组织协调、合同管理、安全文明施工监理、配套设备安装监理等。
2、监理工作内容还包括：负责施工图纸的交底会审、施工阶段一直到保修阶段的质量控制、进度控制、投资控制、信息管理、组织协调、档案资料的管理、安全生产和文明施工的管理以及对已完工程量的审核。

	







施工许可信息
















施工许可信息
	工程名称
	冷水滩区国有工矿棚户区改造二期工程——湖塘安置小区
	施工许可证编号
	431103202212050101

	
	施工企业
	湖南省第四工程有限公司
	监理企业
	湖南和天工程项目管理有限公司

	
	设计企业
	湖南第一工业设计研究院有限公司
	设计项目负责人
	胡晓红

	
	勘察企业
	湖南省地质勘探院有限公司
	勘察项目负责人
	陈明郁

	
	合同金额（万元）
	63224.0000
	面积（平方米）
	367613.73㎡

	
	发证日期
	2023年12月18日
	合同工期
	1460天

	
	合同开工日期
	2019年10月31日
	合同竣工日期
	2023年10月30日

	
	建设规模
	总建筑面积367613.73平方米（其中东区204120.45平方米，西区163493.28平方米），合同金额63224万元。其中，东区2-1#、2-2#、2-3#、2-4#、2-5#、2-6#、2-7#栋为住宅，均为地上33层。2-8#栋使用性质为幼儿园，工程类型为公共建筑，为地上3层。东区门卫室1层。西区1-1#栋为地上16层，1-2、3#栋为地上30层，1-4#栋、1-5#栋、1-6#栋为地上33层，使用性质均为住宅。东、西区地下室为地下2层。西区门卫室1层。

	
	项目负责人
	黄洁
	项目负责人身份证号码
	431122********0011

	
	项目负责人证书编号
	湘143171900007

	
	技术负责人
	杨东陵
	技术负责人身份证号码
	432901********2031

	
	技术负责人证书编号
	A0623199101002638

	
	总监理工程师
	余正斌
	总监理工程师身份证号码
	432502********3073

	
	总监理工程师证书编码
	43008813

	
	单项工程1
	2-1#栋
	建筑面积（平方米）
	28044.61
	地上/下层数
	33/0
	高度（米）
	98.3

	
	单项工程2
	
2-2#栋
	建筑面积（平方米）
	14706.15
	地上/下层数
	33/0
	高度（米）
	97

	
	单项工程3
	
2-3#栋
	建筑面积（平方米）
	13593.15
	地上/下层数
	33/0
	高度（米）
	98.3

	
	单项工程4
	2-4#栋
	建筑面积（平方米）
	16430.51
	地上/下层数
	33/0
	高度（米）
	97

	
	单项工程5
	2-5#栋
	建筑面积（平方米）
	32863.60
	地上/下层数
	33/0
	高度（米）
	97

	
	单项工程6
	2-6#栋
	建筑面积（平方米）
	13083.77
	地上/下层数
	33/0
	高度（米）
	97

	
	单项工程7
	2-7#栋
	建筑面积（平方米）
	31047.11
	地上/下层数
	33/0
	高度（米）
	97

	
	单项工程8
	2-8#栋（幼儿园）
	建筑面积（平方米）
	2215.46
	地上/下层数
	3/0
	高度（米）
	21.2

	
	单项工程9
	东区地下室 
	建筑面积（平方米）
	52121.49
	地上/下层数
	0/2
	高度（米）
	7.5

	
	单项工程10
	1-1#栋
	建筑面积（平方米）
	13835.81
	地上/下层数
	16/0
	高度（米）
	49

	
	单项工程11
	
1-2#栋
	建筑面积（平方米）
	26147.52
	地上/下层数
	30/0
	高度（米）
	89.6

	
	单项工程12
	
1-3#栋
	建筑面积（平方米）
	14733.19
	地上/下层数
	30/0
	高度（米）
	89.6

	
	单项工程13
	1-4#栋
	建筑面积（平方米）
	26177.53
	地上/下层数
	33/0
	高度（米）
	97.6

	
	单项工程14
	1-5#栋
	建筑面积（平方米）
	24820.12
	地上/下层数
	33/0
	高度（米）
	97.6

	
	单项工程15
	1-6#栋
	建筑面积（平方米）
	13912.36
	地上/下层数
	33/0
	高度（米）
	98.3

	
	单项工程16
	西区地下室
	建筑面积（平方米）
	43852.35
	地上/下层数
	0/2
	高度（米）
	7.5

	
	单项工程17
	东区门卫室
	建筑面积（平方米）
	14.4
	地上/下层数
	1/0
	高度（米）
	34.9

	
	单项工程18
	西区门卫室
	建筑面积（平方米）
	14.4
	地上/下层数
	1/0
	高度（米）
	3.6

	



竣工验收备案信息




	竣工验收备案编号
	43110319101001157-JX-001、43110319101001157-JX-002、43110319101001157-JX-003、

	
	实际造价
（万元）
	7644.2、14088.8838、13826.33、
	实际面积
（平方米）
	43918.17、80970.6、79461.67

	
	实际建设
规模
	已竣备总建筑面积204350.44平方米，还有3栋未竣备。

	
	实际开工
日期
	2021年3月8日、2021年7月28日、2021年6月27日
	竣工验收
备案日期
	2025年1月14日、2026年2月4日、2026年2月4日

	
	实际竣工
日期
	2024年11月13日、2025年11月13日、2025年9月23日
	结构体系
	框剪

	
	单项工程1
	2-6#栋
	建筑面积（平方米）
	13078.94
	地上/下层数
	33/0
	高度（米）
	97

	
	单项工程2
	2-7#栋
	建筑面积（平方米）
	30839.23
	地上/下层数
	33/0
	高度（米）
	97

	
	单项工程3
	
2-2#栋
	建筑面积（平方米）
	14706.15
	地上/下层数
	33/0
	高度（米）
	97

	
	单项工程4
	
2-3#栋
	建筑面积（平方米）
	13593.15
	地上/下层数
	33/0
	高度（米）
	98.3

	
	单项工程5
	2-4#栋
	建筑面积（平方米）
	16430.51
	地上/下层数
	33/0
	高度（米）
	97

	
	单项工程6
	2-5#栋
	建筑面积（平方米）
	32863.60
	地上/下层数
	33/0
	高度（米）
	97

	
	单项工程7
	2-8#栋（幼儿园）
	建筑面积（平方米）
	2215.46
	地上/下层数
	3/0
	高度（米）
	21.2

	
	单项工程8
	
1-2#栋
	建筑面积（平方米）
	26147.52
	地上/下层数
	30/0
	高度（米）
	89.6

	
	单项工程9
	
1-3#栋
	建筑面积（平方米）
	14733.19
	地上/下层数
	30/0
	高度（米）
	89.6

	
	单项工程10
	1-4#栋
	建筑面积（平方米）
	26177.53
	地上/下层数
	33/0
	高度（米）
	97.6

	
	单项工程11
	1-6#栋
	建筑面积（平方米）
	13912.36
	地上/下层数
	33/0
	高度（米）
	98.3




	施工现场关键岗位人员信息表（含施工和监理单位）

	企业名称
	岗位类型
	姓名
	身份证号码
	证书编号

	湖南省第四工程有限公司
	项目负责人
	黄洁
	431122********0011
	湘143171900007

	湖南省第四工程有限公司
	项目技术
负责人
	杨东陵
	432901********2031
	A0623199101002638

	湖南省第四工程有限公司
	施工员
	郑丽佳
	362301********2026
	0432010100012000045

	湖南省第四工程有限公司
	质量员
	罗文云
	431103********5729
	0432010694318001036

	湖南省第四工程有限公司
	安全员
	邓涛
	430503********1515
	0432020294316018609

	湖南省第四工程有限公司
	安全员
	张海龙
	432902********5715
	0432020294317023976

	和天（湖南）国际工程管理
有限公司
	总监理工程师
	余正斌
	432502********3073
	43008813

	和天（湖南）国际工程管理
有限公司
	监理工程师
	王旭晨
	432902********4818
	XS20-S0279

	和天（湖南）国际工程管理
有限公司
	监理工程师
	姜俊
	432502********0016
	XS20-A0365

	和天（湖南）国际工程管理
有限公司
	监理工程师
	邝亮亮
	431028********2451
	XS20-A0384

	和天（湖南）国际工程管理
有限公司
	监理员
	刘梓粮
	430522********3875
	XY22-C0031



1

