附件3
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表

项目名称：冷水滩区国有工矿棚户区改造二期工程——湖塘安置小区  审核部门（公章）：

工程编号：43110319101001157                              审核人（签字）：

| 项目基本信息 | 建设单位 | 湖南潇湘兴业集团公司 |  |  |  | 企业信用代码 | 91431103689507900N |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 具体地点 | 冷水滩区湖塘路与珍珠路交汇处东北角、西北角 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资类型 | 政府投资建设项目（房屋建筑及城市基础设施非线性工程类） |  |  |  | 项目类别 | 建筑工程 |  |  |  |
|  | 建设工程规划许可证编号 | 建字第431100202300019号、建字第431100202300020号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项文号 | 湘发改投资【2015】797号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批准机关 | 湖南省发展和改革委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批复时间 | 2015年9月22日 |  |  |  | 立项机关级别 | 省级机关 |  |  |  |
|  | 总面积 （平方米） | 261068 |  |  |  | 总投资 （万元） | 66726.00 |  |  |  |
|  | 建设性质 | 新建项目 |  |  |  | 工程用途 | 居住建筑 |  |  |  |
|  | 建设规模 | 总建筑面积261068平方米（其中东区153364平方米，西区107704平方米） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划开工 | 2019年10月31日 |  |  |  | 计划竣工 | 2021年10月30日 |  |  |  |
| 施工合同信息 施工合同信息 | 合同名称 | 建设工程施工合同 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同类别 | 施工总承包 |  |  |  | 承包单位 | 湖南省第四工程有限公司 |  |  |  |
|  | 合同编号 | / |  |  |  | 合同金额 （万元） | 63224.307821 |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 黄洁 |  |  |  | 身份证号码 | 431122********0011 |  |  |  |
|  | 建设规模 | 总建筑面积372573.69平方米(含地下室96751.62平方米)。其中东区204484.02平方米，西区168089.67平方米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同承包内容 | 冷水滩区国有工矿棚户区改造二期工程的土石方、基坑支护、建筑工程等（具体以财政评审预算书中标明的工程内容为准），具体详见施工图和工程量清单。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同签订日期 | 2019-11-20 |  |  |  | 记录登记时间 | 2022-11-10 |  |  |  |
|  | 计划开工日期 | 2019年10月31日 |  |  |  | 计划竣工日期 | 2021年10月30日 |  |  |  |
|  | 合同工期 | 24个月 |  |  |  | 质量目标 | 工程质量必须符合国家法律、法规、技术规范标准、设计文件及本合 同规定的标准，并达到合格的验收标准。 |  |  |  |
| 监理合同信息 | 合同编号 | 43110319101001157-HZ-001 |  |  |  | 合同名称 | 建设工程监理合同 |  |  |  |
|  | 承包单位 | 湖南和天工程项目管理有限公司 |  |  |  | 签订日期 | 2020-01-14 |  |  |  |
|  | 合同金额 | 700万元 |  |  |  | 合同记录登记时间 | 2022-11-09 |  |  |  |
|  | 计划开工日期 | 2020年1月14日 |  |  |  | 计划竣工日期 | 2024年1月13日 |  |  |  |
|  | 合同工期 | 48个月 |  |  |  | 质量目标 | 合格 |  |  |  |
|  | 建设规模 | 总建筑面积372573.69平方米(其中东区204484.02平方米，西区168089.67平方米，包含地下室96751.62平方米) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同承包内容 | - 监理范围:冷水滩区国有工矿棚户区改造二期工程的土石方、基坑支护、建筑工程等(具体以财政评审预算书中标明的工程内容为准)的施工准备阶段、施工阶段、保修阶段、缺陷责任期的全过程监理，包括但不限于施工及保修阶段的质量控制、投资控制、进度控制、组织协调、合同管理、安全文明施工监理、配套设备安装监理等。 2、监理工作内容还包括：负责施工图纸的交底会审、施工阶段一直到保修阶段的质量控制、进度控制、投资控制、信息管理、组织协调、档案资料的管理、安全生产和文明施工的管理以及对已完工程量的审核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工许可信息 施工许可信息 | 工程名称 | 冷水滩区国有工矿棚户区改造二期工程——湖塘安置小区 |  |  |  | 施工许可证编号 | 431103202212050101 |  |  |  |
|  | 施工企业 | 湖南省第四工程有限公司 |  |  |  | 监理企业 | 湖南和天工程项目管理有限公司 |  |  |  |
|  | 设计企业 | 湖南第一工业设计研究院有限公司 |  |  |  | 设计项目负责人 | 胡晓红 |  |  |  |
|  | 勘察企业 | 湖南省地质勘探院有限公司 |  |  |  | 勘察项目负责人 | 陈明郁 |  |  |  |
|  | 合同金额（万元） | 63224.0000 |  |  |  | 面积（平方米） | 367613.73㎡ |  |  |  |
|  | 发证日期 | 2023年12月18日 |  |  |  | 合同工期 | 1460天 |  |  |  |
|  | 合同开工日期 | 2019年10月31日 |  |  |  | 合同竣工日期 | 2023年10月30日 |  |  |  |
|  | 建设规模 | 总建筑面积367613.73平方米（其中东区204120.45平方米，西区163493.28平方米），合同金额63224万元。其中，东区2-1#、2-2#、2-3#、2-4#、2-5#、2-6#、2-7#栋为住宅，均为地上33层。2-8#栋使用性质为幼儿园，工程类型为公共建筑，为地上3层。东区门卫室1层。西区1-1#栋为地上16层，1-2、3#栋为地上30层，1-4#栋、1-5#栋、1-6#栋为地上33层，使用性质均为住宅。东、西区地下室为地下2层。西区门卫室1层。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 黄洁 |  |  |  | 项目负责人身份证号码 | 431122********0011 |  |  |  |
|  | 项目负责人证书编号 | 湘143171900007 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 | 杨东陵 |  |  |  | 技术负责人身份证号码 | 432901********2031 |  |  |  |
|  | 技术负责人证书编号 | A0623199101002638 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总监理工程师 | 余正斌 |  |  |  | 总监理工程师身份证号码 | 432502********3073 |  |  |  |
|  | 总监理工程师证书编码 | 43008813 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单项工程1 | 2-1#栋 |  | 建筑面积（平方米） | 28044.61 | 地上/下层数 | 33/0 | 高度（米） |  | 98.3 |
|  | 单项工程2 | 2-2#栋 |  | 建筑面积（平方米） | 14706.15 | 地上/下层数 | 33/0 | 高度（米） |  | 97 |
|  | 单项工程3 | 2-3#栋 |  | 建筑面积（平方米） | 13593.15 | 地上/下层数 | 33/0 | 高度（米） |  | 98.3 |
|  | 单项工程4 | 2-4#栋 |  | 建筑面积（平方米） | 16430.51 | 地上/下层数 | 33/0 | 高度（米） |  | 97 |
|  | 单项工程5 | 2-5#栋 |  | 建筑面积（平方米） | 32863.60 | 地上/下层数 | 33/0 | 高度（米） |  | 97 |
|  | 单项工程6 | 2-6#栋 |  | 建筑面积（平方米） | 13083.77 | 地上/下层数 | 33/0 | 高度（米） |  | 97 |
|  | 单项工程7 | 2-7#栋 |  | 建筑面积（平方米） | 31047.11 | 地上/下层数 | 33/0 | 高度（米） |  | 97 |
|  | 单项工程8 | 2-8#栋（幼儿园） |  | 建筑面积（平方米） | 2215.46 | 地上/下层数 | 3/0 | 高度（米） |  | 21.2 |
|  | 单项工程9 | 东区地下室 |  | 建筑面积（平方米） | 52121.49 | 地上/下层数 | 0/2 | 高度（米） |  | 7.5 |
|  | 单项工程10 | 1-1#栋 |  | 建筑面积（平方米） | 13835.81 | 地上/下层数 | 16/0 | 高度（米） |  | 49 |
|  | 单项工程11 | 1-2#栋 |  | 建筑面积（平方米） | 26147.52 | 地上/下层数 | 30/0 | 高度（米） |  | 89.6 |
|  | 单项工程12 | 1-3#栋 |  | 建筑面积（平方米） | 14733.19 | 地上/下层数 | 30/0 | 高度（米） |  | 89.6 |
|  | 单项工程13 | 1-4#栋 |  | 建筑面积（平方米） | 26177.53 | 地上/下层数 | 33/0 | 高度（米） |  | 97.6 |
|  | 单项工程14 | 1-5#栋 |  | 建筑面积（平方米） | 24820.12 | 地上/下层数 | 33/0 | 高度（米） |  | 97.6 |
|  | 单项工程15 | 1-6#栋 |  | 建筑面积（平方米） | 13912.36 | 地上/下层数 | 33/0 | 高度（米） |  | 98.3 |
|  | 单项工程16 | 西区地下室 |  | 建筑面积（平方米） | 43852.35 | 地上/下层数 | 0/2 | 高度（米） |  | 7.5 |
|  | 单项工程17 | 东区门卫室 |  | 建筑面积（平方米） | 14.4 | 地上/下层数 | 1/0 | 高度（米） |  | 34.9 |
|  | 单项工程18 | 西区门卫室 |  | 建筑面积（平方米） | 14.4 | 地上/下层数 | 1/0 | 高度（米） |  | 3.6 |
| 竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 | 43110319101001157-JX-001、43110319101001157-JX-002、43110319101001157-JX-003、 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） | 7644.2、14088.8838、13826.33、 |  |  |  | 实际面积 （平方米） | 43918.17、80970.6、79461.67 |  |  |  |
|  | 实际建设 规模 | 已竣备总建筑面积204350.44平方米，还有3栋未竣备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际开工 日期 | 2021年3月8日、2021年7月28日、2021年6月27日 |  |  |  | 竣工验收 备案日期 | 2025年1月14日、2026年2月4日、2026年2月4日 |  |  |  |
|  | 实际竣工 日期 | 2024年11月13日、2025年11月13日、2025年9月23日 |  |  |  | 结构体系 | 框剪 |  |  |  |
|  | 单项工程1 | 2-6#栋 | 建筑面积（平方米） |  | 13078.94 | 地上/下层数 | 33/0 | 高度（米） | 97 |  |
|  | 单项工程2 | 2-7#栋 | 建筑面积（平方米） |  | 30839.23 | 地上/下层数 | 33/0 | 高度（米） | 97 |  |
|  | 单项工程3 | 2-2#栋 | 建筑面积（平方米） |  | 14706.15 | 地上/下层数 | 33/0 | 高度（米） | 97 |  |
|  | 单项工程4 | 2-3#栋 | 建筑面积（平方米） |  | 13593.15 | 地上/下层数 | 33/0 | 高度（米） | 98.3 |  |
|  | 单项工程5 | 2-4#栋 | 建筑面积（平方米） |  | 16430.51 | 地上/下层数 | 33/0 | 高度（米） | 97 |  |
|  | 单项工程6 | 2-5#栋 | 建筑面积（平方米） |  | 32863.60 | 地上/下层数 | 33/0 | 高度（米） | 97 |  |
|  | 单项工程7 | 2-8#栋（幼儿园） | 建筑面积（平方米） |  | 2215.46 | 地上/下层数 | 3/0 | 高度（米） | 21.2 |  |
|  | 单项工程8 | 1-2#栋 | 建筑面积（平方米） |  | 26147.52 | 地上/下层数 | 30/0 | 高度（米） | 89.6 |  |
|  | 单项工程9 | 1-3#栋 | 建筑面积（平方米） |  | 14733.19 | 地上/下层数 | 30/0 | 高度（米） | 89.6 |  |
|  | 单项工程10 | 1-4#栋 | 建筑面积（平方米） |  | 26177.53 | 地上/下层数 | 33/0 | 高度（米） | 97.6 |  |
|  | 单项工程11 | 1-6#栋 | 建筑面积（平方米） |  | 13912.36 | 地上/下层数 | 33/0 | 高度（米） | 98.3 |  |

| 施工现场关键岗位人员信息表（含施工和监理单位） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| 湖南省第四工程有限公司 | 项目负责人 | 黄洁 | 431122********0011 | 湘143171900007 |
| 湖南省第四工程有限公司 | 项目技术 负责人 | 杨东陵 | 432901********2031 | A0623199101002638 |
| 湖南省第四工程有限公司 | 施工员 | 郑丽佳 | 362301********2026 | 0432010100012000045 |
| 湖南省第四工程有限公司 | 质量员 | 罗文云 | 431103********5729 | 0432010694318001036 |
| 湖南省第四工程有限公司 | 安全员 | 邓涛 | 430503********1515 | 0432020294316018609 |
| 湖南省第四工程有限公司 | 安全员 | 张海龙 | 432902********5715 | 0432020294317023976 |
| 和天（湖南）国际工程管理 有限公司 | 总监理工程师 | 余正斌 | 432502********3073 | 43008813 |
| 和天（湖南）国际工程管理 有限公司 | 监理工程师 | 王旭晨 | 432902********4818 | XS20-S0279 |
| 和天（湖南）国际工程管理 有限公司 | 监理工程师 | 姜俊 | 432502********0016 | XS20-A0365 |
| 和天（湖南）国际工程管理 有限公司 | 监理工程师 | 邝亮亮 | 431028********2451 | XS20-A0384 |
| 和天（湖南）国际工程管理 有限公司 | 监理员 | 刘梓粮 | 430522********3875 | XY22-C0031 |